## Slide 1: TaxiMob
– Gruppe 1 – Tom Bullmann, Andreas Nüßlein, Sebastian Schulz, Tu Tran & Mareike Ziese
Freie Universität Berlin
Softwareprojekt: Kundenprojekt Webtechnologien II
Sprint 2 Zwischenpräsentation
Berlin, den 24.05.2012

## Slide 2: Planung Sprint 2 – Userstories
  US1: Der Nutzer möchte sehen wer von A nach B fährt, um gegebenenfalls mitzufahren.
  US2: Der Nutzer möchte selbst ein Taxi bestellen um von A nach B zu kommen.
  US3: Der Nutzer möchte sich aus einer Reise austragen können, weil er die Reise nicht mehr benötigt.
  US5: Der Nutzer möchte bezüglich der Fahrt auf dem Laufenden gehalten werden (z.B. über Email, Notifications in der App oder SMS), um sicher zu gehen, dass sie so stattfindet.
  US7: Der Nutzer will sich registrieren und einloggen, um den Service zu nutzen.
  US8: Der Nutzer möchte eine telefonisch gebuchte Fahrt bestätigen können, um seine Mitfahrer zu informieren.

## Slide 3: Planung Sprint 2 – Userstories
Userstory | Umfang | Status (real) | Status nach Tasks
US1 | 1 | ~ 30% | 0%
US2 | 10 | ~ 60% | 50%
US3 | 1 | ~ 0% | 0%
US5 | 3 | ~ 20% | 33%
US7 | 3 | ~ 100% | 100%
US8 | 0,5 | ~30% | 0%