## Slide 1
– Gruppe 1 – Tom Bullmann, Andreas Nüßlein, Sebastian Schulz& Mareike Ziese
Freie Universität Berlin
Softwareprojekt: Kundenprojekt Webtechnologien II
Sprint 5 - Zwischenpräsentation
Berlin, den 06.07.2012

## Slide 2: TAWusel – Die Idee
Kommunikation während der Zugfahrt zum Teilen einer Weiterfahrtsmöglichkeit
Infos über Mitfahrer
& Treffpunkt
Onlinebestellung

## Slide 3: Sprint 5 – Umgesetze Features
  Neue Features nach Sprint 5
    Der Nutzer kann…
      sein Profil verändern
      die Arten der Benachrichtigung auswählen
      sich eine Historie der Fahrten anschauen
      seine Templates zurücksetzen
      sich via Android App anmelden
      sich via Android App registrieren
      an Fahrten via Android App teilnehmen
      Fahrten via Android App verlassen
    Übersichtlichere Darstellung der Hauptseite (kleine Verbesserungen z.B. sortierung

## Slide 4: Sprint 5 – Fakten
  Insgesamt 8 User Stories geplant (einige davon Bugfixes)
  5 User Stories umgesetzt
    Android App & Dokumentation noch nicht abgeschlossen
    US4 – Automatisiertes Bestellen abgebrochen
    #Abgearbeitete Issues/Task gesamt: 21
  Feedback der Tester umgesetzt (8 Tasks)

## Slide 5: Sprint 5 – Burndownchart